ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 




                                                PROIECT  
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                  nr. 1179 din  26.01.2026         
HOTĂRÂRE

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici

si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul
 "Renovare energetică Gimnazial Carol I ( Școala nr.4 Țopescu ) Călărași" 
             Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 29.01.2026,
            Având în vedere:

         - referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călărași, înregistrat sub nr. 1180 din 26.01.2026;
         - devizul general al obiectivului de investiţii, actualizat la terminarea executiei lucrarilor, întocmit de Societatea BEMEL AG S.R.L.;

         - prevederile Contractului de finantare nr. 7796/19.01.2023 din 13.08.2019, înregistrat la Consiliul Judeţean Călăraşi cu nr. 2926/13.02.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

         - prevederile Contractului de achiziţie publică lucrări nr. 18840 din 29.10.2024, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  
         - prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  
         - prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                Art. 1. – Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul de investiţie "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași", valoarea totală finală a investiţiei fiind de 2.350.650,34 lei (inclusiv T.V.A.), din care C + M: 1.848.282,43 lei (inclusiv T.V.A.).              

     Art. 2. – Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
            Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcției Tehnice și Direcției Economice. 
       PREŞEDINTE,                                                                            AVIZEAZĂ,

     ec. Vasile ILIUŢĂ
                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                       

                                                                                            Anca-Mirela ȘTEFĂNESCU
Nr.


Adoptată la Călăraşi,                                                                   

Astăzi  29.01.2026, 

Redactată de: Consilier, Luminiţa BOB,

în 5 exemplare. 
  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
  PREŞEDINTE

  Nr. 1180 din 26.01.2026
REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici

si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul
"Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași" 

      Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 94/11.05.2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr.4 Țopescu) Călărași" şi devizul general al obiectivului de investiţii în faza DALI. 
      Obiectivul de investiţii a primit finanţarea solicitată în anul 2023, astfel, instituţia noastră a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei contractul de finantare nr. 7796/19.01.2023, înregistrat la Consiliul Judeţean Călăraşi cu numărul 2926/13.02.2023, proiectul este finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta 5 – Valul renovării operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

    Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 85/29.05.2024, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I ( Școala nr.4 Țopescu ) Călărași"  si devizul general al obiectivului de investitii in faza PT.

           Ca urmare a finalizarii proiectului s-a impus actualizarea devizului general, astfel valoarea totală finală a investiţiei a devenit 2.350.650,34 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 1.848.282,43 lei (inclusiv TVA) 
          Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii este realizat in proportie de 100 %, se impune, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice adoptarea unei hotărâri de modificarea a indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași". 
           Anexăm prezentului referat devizul general actualizat al obiectivului de investiţii – faza la terminarea lucrarilor, întocmit de Societatea BEMEL AG S.R.L., în calitate de proiectant de specialitate si referatul de verificare al dirigintelui de șantier.

           În consecință, consider că este necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma şi în condiţiile prezentate.

           În calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Calarasi, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului consilierilor judeţeni.
PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat: Consilier, Luminiţa BOB
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                       AVIZAT,                                  
Direcţia Tehnică,

Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe                              VICEPREȘEDINTE,                                                                                                                                                                                                                                                    
Nr. 1181 / 26.01.2026                                                                        Bogdan – Cristian MIHAI
RAPORT

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici

si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul 
"Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași" 

           Direcţiei Tehnice și Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe le-a fost transmis proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași" .


   În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, suntem obligaţi să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne spunem părerea asupra legalităţii, oportunităţii şi necesităţii adoptării acesteia în forma şi în condiţiile prezentate de iniţiator.

          Ca urmare a finalizarii proiectului s-a impus actualizarea devizului general, astfel valoarea totală finală a investiţiei a devenit 2.350.650,34 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 1.848.282,43 lei (inclusiv TVA).              
           Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii este realizat in proportie de 100 %, se impune, conform art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice adoptarea unei hotărâri de modificarea a indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr.4 Țopescu) Călărași". 
           Anexăm prezentului referat devizul general actualizat al obiectivului de investiţii – faza la terminarea lucrarilor, întocmit de Societatea BEMEL AG S.R.L, în calitate de proiectant de specialitate si referatul de verificare al dirigintelui de șantier.

          Temeiul legal al măsurii propuse de iniţiator este reprezentat prin prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (4) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
      Prezentul raport va fi supus dezbaterii şi votului Consiliului Judeţean Călăraşi.

  Director Executiv,
                                                                                  Manager Public,
                                                       

 ing. Constantin CORBU

                                                                Marius-Eugen FULGA


Consilier juridic,

Pleşea Robert
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe

şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului

AVIZ
pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici

si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul 
"Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași" 

              Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului i-a fost înaintat proiectul de hotărâre, iniţiat de Preşedintele Consiliului Județean Călărași, pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul "Renovare energetică Gimnazial Carol I ( Școala nr.4 Țopescu ) Călărași" .
             În şedinţa comisiei din data de     .01.2026, am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al iniţiatorului şi raportul de specialitate transmise, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a), b), art. 22 pct. 1. lit. a) par. 7, art. 23, art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) și alin. (8) lit. c) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) raportate la art. 125 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

              Examinând proiectul de hotărâre sub aspectul legalităţii, am stabilit că măsura propusă îşi găseşte suportul legal în prevederile prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (4) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

              Votul nominal al Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi  Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, asupra proiectului de hotărâre, se prezintă astfel:

                                   1. Gîdea Vasile

                                   2. Stoichici Ovidiu-Constantin



                    3. Olteanu Dan

                                   4. Tîlpeanu Ilie

                                   5. Niculae Aurel

                                   6. Puşcaşu Ioan

                                   7. Paţurcă Roxana-Natalia

                                   8. Chiriţă Alexandru

                                   9. Ileana Dănuţ

          Observaţie: Nu au fost semnalate cazuri, la consilierii judeţeni prezenţi, de conflict de interese la votarea prezentului proiect de hotărâre.  

          Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget – Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului prezintă raport favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre transmis, cu ____ voturi pentru, ____ voturi contra, ____ abţineri din totalul de _____ consilieri ce compun comisia.

           Prezentul aviz va fi supus dezbaterii Consiliului Judeţean Călăraşi.

        PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR,     

