ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 



                                                     PROIECT  
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI



        nr. 4230 din 12.03.2026
HOTĂRÂRE

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general
 pentru obiectivul "Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele 
cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale 
“Sfânta Maria” Călăraşi" (Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi)

               Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din      .03.2026,
               Având în vedere:

         - referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călărași, înregistrat sub nr. 4231 din 12.03.2026;
         - devizul general al obiectivului de investiţii, actualizat;

         - prevederile contractului de achiziţie publică lucrări nr. 16376 din 03.09.2025, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile Instrucţiunii Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru; 


         - prevederile art. 10 alin. (5) şi (5¹) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  
         - prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  
         - prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                Art. 1. – Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, pentru obiectivul de investiţie "Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale“Sfânta Maria” Călăraşi " (Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi), valoarea totală finală a investiţiei, fiind de 1.136.494,66 lei, din care C + M: 684.113,62 lei, la care se adaugă T.V.A..              

     Art. 2. – Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
            Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcției Tehnice și Direcției Economice. 

    PREŞEDINTE,                                                                          AVIZEAZĂ,

 ec. Vasile ILIUŢĂ
                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                       

                                                                                         Anca-Mirela ȘTEFĂNESCU
Nr.


Adoptată la Călăraşi,                                                                   

Astăzi     .03.2026, 

Redactată de: Consilier, Luminiţa BOB, în 5 ex. 

  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
  PREŞEDINTE

  Nr. 4231 din 12.03.2026
REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici

si actualizarea devizului general pentru obiectivul
"Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale “Sfânta Maria” Călăraşi" 

(Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi)

       Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 205/29.10.2025 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții " Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale “Sfânta Maria” Călăraşi"  (Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi) la faza PT şi devizul general al obiectivului de investiţii în faza P.T..
       Lucrările de execuţie au început la data de 19.11.2025, lucrările fiind executate de Societatea SIGMA HOUSE CONSTRUCT S.R.L., conform contractului de proiectare şi execuţie nr. 16376/03.09.2026.

Prin nota de constatare nr.1/28.01.2026, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi, constructorul ne prezină apariţia unor lucrări neprevăzute (conform indicaţiilor producătorului liftului), precum şi necesitatea executării unor lucrări de construcţii specifice necesare securizării activităţilor didactice şi a elevilor cu nevoi speciale. 

Anexăm prezentului referat devizul general actualizat al obiectivului de investiţii, întocmit de Societatea MSKONCEPT ARHISTUDIO S.R.L, în calitate de proiectant de specialitate, valoarea totală a devizului nu suferă modificări faţă de valoarea aprobată la faza PT.

Prin aprobarea executării acestor lucrări nu se modifică condiţiile achiziţiei publice pentru contractul de lucrări,  iar modificarea nu este substanţială (10,21%).
       În consecință, consider că este necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma şi în condiţiile prezentate.

       În calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Calarasi, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului consilierilor judeţeni.
PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat: Consilier Luminiţa BOB
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                                AVIZAT,                                  
Direcţia Tehnică,

Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe                                          VICEPREȘEDINTE,                                                                                                                                                                                                                                          
Nr. 4232 / 12.03.2026                                                                                    Bogdan – Cristian MIHAI
RAPORT

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici

si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul 
"Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale “Sfânta Maria” Călăraşi " 

(Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi)
           Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe le-a fost transmis proiectul de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul "Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale “Sfânta Maria” Călăraşi " (Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi).

   În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, suntem obligaţi să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne spunem părerea asupra legalităţii adoptării acesteia în forma şi în condiţiile prezentate de iniţiator.

          Lucrările de execuţie au început la data de 19.11.2025, lucrările fiind executate de Societatea SIGMA HOUSE CONSTRUCT S.R.L., conform contractului de proiectare şi execuţie nr. 16376/03.09.2026.


   Prin nota de constatare nr.1/28.01.2026, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi, constructorul ne prezină apariţia unor lucrări neprevăzute (conform indicaţiilor producătorului liftului), precum şi necesitatea executării unor lucrări de construcţii specifice necesare securizării activităţilor didactice şi a elevilor cu nevoi speciale. 

          Anexăm prezentului referat devizul general actualizat al obiectivului de investiţii, întocmit de Societatea MSKONCEPT ARHISTUDIO S.R.L, în calitate de proiectant de specialitate, valoarea totală a devizului nu suferă modificări faţă de valoarea aprobată la faza P.T..


   Prin aprobarea executării acestor lucrări nu se modifică condiţiile achiziţiei publice pentru contractul de lucrări, iar modificarea nu este substanţială (10,21%).
     Temeiul legal al măsurii propuse de iniţiator este reprezentat prin prevederile art. 10 alin. (5) şi (5¹) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (4) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
      Prezentul raport va fi supus dezbaterii şi votului Consiliului Judeţean Călăraşi.

  Director Executiv,
                                                                      Director executiv adjunct,                                                       

 ing. Constantin CORBU

                                                              Ramona DUMITRU

                                         

Consilier juridic,

Pleşea Robert
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe

şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului

AVIZ
pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici

si actualizarea devizului general, la terminarea lucrarilor, pentru obiectivul 
"Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale “Sfânta Maria” Călăraşi " 

(Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi)

             Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului i-a fost înaintat proiectul de hotărâre, iniţiat de Preşedintele Consiliului Județean Călărași, pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general, pentru obiectivul "Modernizare interioară şi dotare cu lift pentru persoanele cu nevoi speciale a corpului C1 din incinta Şcolii Profesionale Speciale “Sfânta Maria” Călăraşi " (Liceul Special “Sfânta Maria” Călăraşi).
             În şedinţa comisiei din data de     .03.2026, am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al iniţiatorului şi raportul de specialitate transmise, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a), b), art. 22 pct. 1. lit. a) par. 7, art. 23, art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) și alin. (8) lit. c) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) raportate la art. 125 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

              Examinând proiectul de hotărâre sub aspectul legalităţii, am stabilit că măsura propusă îşi găseşte suportul legal în prevederile prevederile art. 10 alin. (5) şi (5¹) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (4) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

              Votul nominal al Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi  Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, asupra proiectului de hotărâre, se prezintă astfel:

                                   1. Gîdea Vasile

                                   2. Stoichici Ovidiu-Constantin



                    3. Olteanu Dan

                                   4. Tîlpeanu Ilie

                                   5. Niculae Aurel

                                   6. Puşcaşu Ioan

                                   7. Paţurcă Roxana-Natalia

                                   8. Chiriţă Alexandru

                                   9. Ileana Dănuţ

      Observaţie: Nu au fost semnalate cazuri, la consilierii judeţeni prezenţi, de conflict de interese la votarea prezentului proiect de hotărâre.  

      Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget – Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului prezintă raport favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre transmis, cu ____ voturi pentru, ____ voturi contra, ____ abţineri din totalul de _____ consilieri ce compun comisia.

       Prezentul aviz va fi supus dezbaterii Consiliului Judeţean Călăraşi.

       PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR,     

